## Slide 1
安全整改报告
安全漏洞
整改说明
香港红队 · 2026 Red Team Finding
面向港华内外部沟通
2026年4月
修
SECURITY
Notes: [过渡] 各位领导、同事，大家好。今天的汇报主题是安全漏洞整改说明。
这份材料基于香港红队2026年Red Team评估结果，对三个面向外网的信息系统安全漏洞进行说明，并提出相应的整改方案。
要点：① 香港红队发现三类系统存在管理端口暴露风险 ② 已使用HTTPS加密传输 ③ 核心解决方案是VPN内网打通
时长：1分钟

## Slide 2
安全漏洞概述
漏洞共性
管理员登录页面 / 管理端口暴露于互联网，存在被恶意扫描和攻击的风险
外网开放
无法限IP
HTTPS加密
已第三方测试
1
系统一 · 共享资源管理平台
rsp.towngas.com.cn
暴露端口：
3389
5985
5986
2
系统二 · 电子卡系统
ecard.towngas.com.cn
暴露端口：
3389
3
系统三 · 后台管理系统
houtai.towngas.com.cn
暴露路径：
/cmsLogin
ℹ 以上三个系统均面向外网开放，无法限定访问IP，经香港红队评估确认存在安全风险
2 / 6
Notes: [过渡] 首先，我们来看这三个系统的共性安全问题。
香港红队在对我们的互联网系统进行评估后发现，三个系统都存在同一类风险：管理员登录页面和管理端口暴露于公网。这三个系统均面向外网开放，无法通过IP限制来缩小访问范围，虽然传输层已使用HTTPS加密，但网络层的端口暴露仍然构成了严重的安全隐患。
具体来看，系统一 rsp.towngas.com.cn 暴露了3389、5985、5986三个管理端口；系统二 ecard.towngas.com.cn 暴露了3389端口；系统三 houtai.towngas.com.cn 的 /cmsLogin 管理登录路径直接暴露在公网上。
要点：① 三个系统共性问题：管理端口/登录页暴露公网 ② 无法IP限制是核心困难 ③ 已采用HTTPS和第三方测试作为基础防护
时长：2分钟

## Slide 3
系统一 · 共享资源管理平台
rsp.towngas.com.cn
风险说明
!
管理端口暴露于公网
3389 / 5985 / 5986 端口直接暴露，存在被扫描和攻击风险
3389
5985
5986
3389 — Windows 远程桌面协议（RDP）
5985/5986 — Windows 远程管理服务（WinRM）
高风险
应对策略
✓
分阶段消除公网暴露
从临时止血到长期治本，层层递进
临时
强密码策略 + 双因素认证（2FA）
立即启用复杂密码，要求所有管理员账户开启 2FA，防止
凭证被暴力破解
中期
云端安全组限制管理 IP 白名单
配置华为云安全组规则，仅允许可信 IP 访问
3389/5985/5986 管理端口
长期
VPN 内网访问，彻底切断公网暴露
华为云与港华内网 VPN 打通后，关闭所有公网管理端口，
管理员统一通过 VPN 隧道访问
3 / 6
Notes: [过渡] 接下来我们逐一分析每个系统的漏洞和应对策略，首先是共享资源管理平台。
该系统暴露了三个高危管理端口：3389是Windows远程桌面协议，5985和5986是WinRM远程管理服务。攻击者可以针对这些端口进行暴力破解、漏洞利用和横向移动。临时应对措施是立即启用强密码策略，要求所有管理员账户开启双因素认证，防止凭证被暴力破解。
中期措施是在华为云安全组中配置精确的IP白名单，限制只有可信IP才能访问这三个管理端口。长期方案是通过华为云与港华内网的VPN隧道，彻底关闭所有公网管理端口，管理员统一从内网VPN访问。
要点：① 三个高危管理端口：3389/5985/5986 ② 临时→中期→长期三阶段策略 ③ VPN内网访问是根本解决方案
时长：2分钟

## Slide 4
系统二 · 电子卡系统
ecard.towngas.com.cn
风险说明
!
RDP 端口暴露于公网
3389 端口（Windows 远程桌面协议）直接暴露，存在被扫描和攻击风险
3389
RDP — Windows 远程桌面协议，攻击者常利用该协议
进行口令爆破和横向移动，历史上面临勒索软件高危威胁
高风险
应对策略
✓
分阶段消除公网暴露
从临时止血到长期治本，层层递进
临时
RDP 强密码策略 + 账户锁定策略
强制要求复杂密码（长度≥12位），设置账户锁定阈值
为 5 次失败登录，防止暴力破解
中期
云端安全组阻断 3389 公网入站流量
在华为云安全组中配置入站规则，禁止所有来源 IP
通过 TCP 3389 端口访问服务器
长期
华为云 VPN 打通，纯内网访问
VPN 隧道建立后，关闭 RDP 公网入口，管理员通过
VPN 连接的虚拟 IP 访问服务器
4 / 6
Notes: [过渡] 第二个系统是电子卡系统，同样存在3389端口暴露问题。
3389端口是Windows RDP远程桌面协议，这是攻击者最常利用的协议之一，历史上发生过大量通过RDP口令爆破导致服务器被勒索软件攻击的事件。临时应对是强制要求RDP账户使用强密码（长度不少于12位），并设置账户锁定阈值为5次登录失败。
中期措施是在华为云安全组中配置入站规则，彻底阻断所有来源IP对TCP 3389端口的访问。长期方案同样是华为云VPN打通后，将RDP服务完全迁移至内网隧道访问。
要点：① RDP 3389是最常被攻击的端口之一 ② 安全组规则是最快的止血措施 ③ VPN打通后彻底消除暴露面
时长：2分钟

## Slide 5
系统三 · 后台管理系统
houtai.towngas.com.cn
风险说明
!
管理登录页暴露于公网
/cmsLogin 后台管理登录路径直接暴露，存在被扫描和攻击风险
/cmsLogin?redirect=%2F
攻击者可利用该路径直接访问后台管理登录页面，
通过弱口令或社工手段获取管理权限
高风险
应对策略
✓
分阶段消除公网暴露
从临时止血到长期治本，层层递进
临时
后台路径随机化 + 强制强认证
将 /cmsLogin 路径改为随机化路径（如 /admin-a7x2），
降低被自动化扫描工具发现的概率
中期
接入双因素认证（2FA）
所有管理后台账户强制启用短信或邮箱 2FA 验证，
即使密码泄露也能防止账户被接管
长期
VPN 内网访问，移除公网登录入口
VPN 打通后，将后台登录页面从公网完全移除，
仅允许通过 VPN 隧道从内网访问
5 / 6
Notes: [过渡] 第三个系统是后台管理系统，问题是管理登录页面直接暴露在公网。
攻击者可以直接访问 /cmsLogin 这个路径进入后台管理登录页面，即使该页面有登录保护，在缺乏强认证的情况下，仍然存在弱口令被破解的风险。临时措施是将管理路径改为随机化路径，降低被自动化扫描工具批量发现和攻击的概率。
中期措施是为所有管理后台账户强制启用双因素认证，即使密码泄露也能防止账户被接管。长期方案是通过VPN内网访问，将后台登录页面从公网完全移除。
要点：① /cmsLogin 路径直接暴露是核心问题 ② 路径随机化是临时遮蔽手段 ③ VPN内网化是治本措施
时长：2分钟

## Slide 6
治本方案
根本原因
!
管理端口与业务端口共用公网出口
缺乏分层防御架构
管理端口与用户业务端口共用同一公网出口
缺乏分层防御，管理后台未做网络层隔离
三个系统均面向互联网，无 IP 限制
核心方案
华为云 ↔ 港华内网 VPN 打通
彻底解决公网暴露问题，构建零信任访问体系
关闭所有系统公网管理端口暴露
保留公网业务访问，管理员统一走 VPN 隧道
结合 MFA 多因素认证，构建零信任访问体系
架构示意
华为云
三个系统 · 公网业务入口
3389 / 5985 / 5986
VPN
加密隧道
港华内网
管理员 · VPN 认证接入
管理后台 · 内网访问
ℹ 请各方确认整改时间节点，我们将在各阶段完成后提供进度更新报告
6 / 6
Notes: [过渡] 最后，我们来看整体解决方案和整改时间表。
三个系统暴露的共同根本原因，是管理端口与业务端口共用公网出口，缺乏分层防御架构。我们建议的核心方案是建立华为云与港华内网之间的VPN隧道，将所有管理访问迁移至内网VPN通道：关闭三个系统所有公网管理端口，保留公网业务访问，管理员统一通过VPN隧道进行管理操作，并结合MFA多因素认证，构建完整的零信任访问体系。
整改分四个阶段推进：立即处置（1周内）完成强密码和2FA启用；短期加固（2-4周）完成安全组收紧和MFA全覆盖；中期建设（1-3个月）完成华为云与港华内网VPN隧道打通；长期运营（持续）每半年进行一次红队评估，持续优化安全架构。
请各方确认整改时间节点，我们将在各阶段完成后提供进度更新报告。
要点：① VPN隧道打通是核心治本方案 ② 四阶段整改路线图：立即→短期→中期→长期 ③ 需要各方确认时间节点
时长：2分钟